PHẦN 7: Recommendation & Roadmap

7.1 Đề xuất chính (Recommendations)

Dựa trên Gap Analysis (Phần 5) và insight từ phân tích dữ liệu (Phần 6), đề xuất 3 nhóm giải pháp theo mức độ ưu tiên:

1. Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tập trung (ưu tiên cao nhất)

Triển khai lớp dữ liệu trung tâm đồng bộ tồn kho, đơn hàng, chi phí từ 4 kênh bán — giải quyết trực tiếp gap lớn nhất đã xác định. Có thể bắt đầu bằng giải pháp chi phí thấp (Google Sheet + Apps Script kết nối API cơ bản) trước khi đầu tư phần mềm chuyên dụng khi quy mô lớn hơn.

2. Tái phân bổ ngân sách marketing theo lợi nhuận thực, không theo doanh thu

Từ insight Phần 6 (trà giảm cân doanh thu cao nhất nhưng biên lợi nhuận thấp nhất), đề xuất chuyển một phần ngân sách quảng cáo từ nhóm "hot trend" sang nhóm sản phẩm truyền thống có biên lợi nhuận cao hơn — tối ưu lợi nhuận tổng thể thay vì chỉ tối ưu doanh số.

3. Quy trình quản lý tồn kho theo lô & giảm thất thoát hết hạn

Áp dụng cơ chế cảnh báo theo ngưỡng thời gian (30/15 ngày) đã thiết kế ở Phần 4, kết hợp chính sách xử lý chủ động cho hàng cận hạn (giảm giá có kiểm soát, tặng kèm) thay vì để tồn đến hết hạn phải bỏ.

7.2 Lộ trình triển khai (Roadmap)

| Giai đoạn | Thời gian | Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Tháng 1–2 | Nền tảng dữ liệu | Chuẩn hoá dữ liệu sản phẩm (SKU, batch code), thiết lập hệ thống trung tâm để đồng bộ tồn kho cơ bản |
| Giai đoạn 2 | Tháng 2–3 | Minh bạch lợi nhuận | Xây dashboard lợi nhuận thực theo SKU, đào tạo chủ shop/marketing sử dụng để ra quyết định ngân sách quảng cáo |
| Giai đoạn 3 | Tháng 3–4 | Tự động hoá báo cáo | Triển khai báo cáo tổng hợp tự động, giảm thời gian đối soát cuối tháng |
| Giai đoạn 4 | Tháng 4–5 | Mở rộng & bảo mật | Phân quyền truy cập theo vai trò, tối ưu tính khả dụng, xuất báo cáo đa định dạng |

Thứ tự giai đoạn bám sát ưu tiên MoSCoW ở Mục 6 (BRD) — xử lý "Must have" trước, "Should/Could have" sau.

7.3 Rủi ro khi triển khai & biện pháp giảm thiểu

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Một số kênh (Zalo, đại lý) không có API, khó đồng bộ tự động 100% | Trung bình | Chấp nhận nhập bán tự động ở giai đoạn đầu, ưu tiên tự động hoá 2 kênh lớn nhất (Shopee, TikTok Shop) trước |
| Nhân viên chưa quen hệ thống mới, giảm hiệu suất giai đoạn đầu | Trung bình | Đào tạo ngắn, chọn công cụ giao diện đơn giản (R05), triển khai song song với quy trình cũ 2–4 tuần đầu |
| Chi phí đầu tư ban đầu vượt ngân sách hộ kinh doanh nhỏ | Thấp–TB | Ưu tiên giải pháp chi phí thấp (Google Sheet nâng cấp) trước khi cân nhắc phần mềm trả phí |

7.4 Kết quả kỳ vọng (Expected Outcomes)

- Rút ngắn thời gian đối soát cuối tháng từ 3–5 ngày xuống còn vài giờ

- Giảm tỷ lệ hàng tồn phải huỷ/giảm giá sát hạn nhờ cảnh báo chủ động theo lô

- Tối ưu ngân sách marketing dựa trên lợi nhuận thực thay vì chỉ dựa vào doanh thu

- Giảm rủi ro oversell nhờ tồn kho đồng bộ real-time giữa các kênh